МИНОБРНАУКИ РОССИИ

# Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение # высшего образования # «МИРЭА - Российский технологический университет» # РТУ МИРЭА

Институт Информационных Технологий

Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 1

«Информационная система рейтинговой оценки студентов»

по дисциплине

«Проектирование информационных систем»

| Выполнил студент группы ИВБО-11-23 | Туктаров Т.А. |
| --- | --- |
| Принял ассистент | Ткаченко Д.И. |
| Практические работы выполнены | « __ » _______ 2026 г. |
| «Зачтено» | « __ » _______ 2026 г. |

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1. Общие сведения	6

1.1 Полное наименование АС и ее условное обозначение	6

1.2 Номер договора	6

1.3 Наименование организации — заказчика АС	6

1.4 Основания для разработки системы	6

1.5 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы	6

1.6 Общие сведения об источниках и порядке финансирования работ	7

1.7 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы	7

1.8 Перечень документов, на основании которых создается АС	7

1.9 Определения, обозначения и сокращения	8

1.10 Описание бизнес-ролей	10

2. Цели и назначение создания автоматизированной системы	11

2.1. Цели создания АС	11

2.2. Назначение системы	12

3. Характеристика объектов автоматизации	14

3.1. Основные сведения об объекте автоматизации	14

3.2. Условия эксплуатации объекта автоматизации	14

4. Требования к автоматизированной системе	15

4.1. Требования к структуре АС в целом	15

4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы	15

4.1.2 Численность и квалификация персонала и пользователей	17

4.1.3 Показатели назначения	17

4.1.4 Надежность	17

4.1.5 Безопасность	18

4.1.6 Эргономика и техническая эстетика	18

4.1.7 Требования к транспортабельности для подвижных АС	18

4.1.8 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы	18

4.1.9 Защита информации от несанкционированного доступа	19

4.1.10 Сохранность информации при авариях	19

4.1.11 Требования к защите от влияния внешних воздействий	19

4.1.12 Патентная чистота	19

4.1.13 Стандартизация и унификация	20

4.1.14 Дополнительные требования	20

4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым АС	20

4.3. Функциональная структура системы	21

4.4 Требования к видам обеспечения АС	23

4.4.1 Математическое обеспечение	23

4.4.2 Информационное обеспечение	23

4.4.3 Лингвистическое обеспечение	23

4.4.4 Программное обеспечение	24

4.4.5 Техническое обеспечение	24

4.4.6 Метрологическое обеспечение	24

4.4.7 Организационное обеспечение	25

4.4.8 Методическое обеспечение	25

5. Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы	26

6. Порядок контроля и приёмки автоматизированной системы	27

6.1 Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей	27

6.2 Общие требования к приемке работ, порядок согласования и утверждения приемочной документации	28

7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу автоматизированной системы в действие	29

7.1 Создание условий функционирования объекта автоматизации	29

7.2 Проведение необходимых организационно-штатных мероприятий	29

7.3 Порядок обучения персонала и пользователей АС	29

8. Требования к документированию	31

8.1 Перечень подлежащих разработке документов	31

8.2 Вид представления и количество документов	32

8.3 Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов	32

9. Источники разработки	33

ВВЕДЕНИЕ

- Информационная система рейтинговой оценки студентов (балльная система с геймификацией).

В последние годы в сфере высшего образования наблюдается переход к активным методам обучения и цифровизации образовательного процесса, что повышает требования к системам мониторинга успеваемости и вовлеченности учащихся. Прозрачная и динамичная оценка достижений становится критическим фактором академического успеха: студенты ожидают оперативной обратной связи, визуализации своего прогресса и справедливого признания не только учебных, но и внеучебных заслуг. Однако консервативные методы фиксации результатов без элементов интерактивности часто приводят к снижению мотивации, формальному подходу к учебе и отсутствию здоровой конкуренции в студенческой среде.

Информационная система рейтинговой оценки студентов (балльная система с геймификацией) проектируется для автоматизации учета индивидуальных достижений, внедрения игровых механик в образовательный трек и формирования объективного рейтинга на основе многофакторного анализа активности.

Целью практической работы является формирование требований к описанной выше системе. Заданием практической работы является описание объекта автоматизации, формулировка основных задач автоматизации объекта, описание основных параметров проектируемой информационной системы, описание путей достижения целей. Кроме того, необходимо сформулировать требования к информационной системе в соответствии с действующими стандартами.

Глоссарий

Автоматизированная система (АС) – система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций.

Подсистема – часть автоматизированной системы, выделенная по функциональному или структурному признаку, реализующая отдельные функции системы.

Геймификация (игрофикация) – использование игровых подходов, механик и элементов (очки, уровни, бейджи) в неигровых процессах для повышения вовлеченности и мотивации студентов.

Балльно-рейтинговая система (БРС) – совокупность правил и алгоритмов оценки качества освоения образовательных программ, основанная на количественном измерении достижений учащихся.

API (Application Programming Interface) – Интерфейс программирования приложений, предоставляющий методы для взаимодействия между компонентами системы.

HTTP (HyperText Transfer Protocol) – Протокол передачи данных, используемый для взаимодействия между клиентами и серверами.

REST API (Representational State Transfer API) – Стиль архитектуры веб-сервисов, использующий стандартные HTTP-запросы для взаимодействия с данными рейтинга и профилями студентов.

JSON (JavaScript Object Notation) – Формат обмена данными, широко используемый в веб-разработке для передачи структур игровых достижений.

XML (Extensible Markup Language) – Язык разметки, используемый для структурирования и хранения конфигурационных данных системы.

Техническое задание

- Общие сведения

АС предназначена для автоматизации процесса мониторинга успеваемости и формирования динамического рейтинга пользователей учебных заведений — студентов и преподавателей. Система обеспечивает:

Автоматический сбор и обработку данных о достижениях студентов (посещаемость, выполнение заданий, прохождение тестов, участие в научных и волонтерских мероприятиях) для начисления соответствующих баллов.

Визуализацию прогресса и игровых статусов на основе набранных баллов с использованием элементов геймификации (отображение текущего уровня, разблокировка бейджей/наград, позиция в общем и групповом рейтингах).

Формирование аналитической отчетности для преподавателей и администрации учебного заведения, позволяющей оценивать академическую активность групп и отдельных студентов в режиме реального времени.

Логирование всех транзакций по начислению баллов и изменений в рейтинговой таблице для обеспечения прозрачности и исключения фальсификации результатов.

1.1 Полное наименование АС и ее условное обозначение

Наименование системы: «Информационная система рейтинговой оценки студентов»

Условное обозначение: ИС «SRS»

1.2 Шифр темы (Номер договора)

Шифр темы: <Номер студака>.

Номер контракта: №2/12-21-22-002 от 09.02.2026.

1.3 Наименование организации — заказчика

Заказчик системы: ООО «Pupa technologies»

Адрес заказчика: г. Москва, ул. Лупная, д. 1

Разработчик системы: ООО «Тимур продакшн»

1.4 Основания для разработки системы

Основанием для разработки является задание на выполнение практической работы в рамках учебного процесса, а также договор №26/ИС-2026 от «10» февраля 2026 г., между ООО «AndroshchukEducation» (Заказчик) и ООО «Pupa technologies» (Исполнитель) на выполнение работ по созданию информационной системы «Универсальная система уведомлений.

Номер контракта: №2/11-02-07-026 от 09.02.2026.

1.5 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы

Плановый срок начала работ по созданию системы – 14 февраля 2026 года.

Плановый срок окончания работ по созданию системы – 30 мая 2026 года.

1.6 Общие сведения об источниках и порядке финансирования работ

Финансирование работ осуществляется за счёт собственных средств Разработчика в рамках инициативного проекта. Оплата этапов работ производится в соответствии с календарным планом на основании актов сдачи-приёмки выполненных работ.

1.7 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы

Результаты работ по созданию системы управления логистикой SRCS передаются Заказчику в порядке, определенном контрактом в соответствии с Календарным планом на основании Актов сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ).

Документация передается на бумажных носителях (два экземпляра, один из которых после подписания Заказчиком подлежит возврату Исполнителю) и в электронном виде на машинных носителях (DVD) в двух экземплярах с сопроводительными документами Исполнителя, при этом текстовые документы должны быть представлены в форматах PDF.

1.8 Перечень нормативно-технических документов, методических материалов, использованных при разработке ТЗ

- ГОСТ 19.106-78. Единая система программной документации. Требования к программным документам, выполненным печатным способом.

- ГОСТ 34.602-2020. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

- ГОСТ Р 59793-2021. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

- ГОСТ 34.201-2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

- ГОСТ Р 59795-2021. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

- ГОСТ 51908-2002. Защита информации. Термины и определения.

1.9 Описание бизнес-ролей

Администратор – технический специалист, обеспечивающий бесперебойную работу системы: развертывание и настройка серверной инфраструктуры, управление учетными записями всех категорий пользователей, настройка параметров игровых механик (базовые коэффициенты начисления баллов), мониторинг производительности базы данных, резервное копирование и обеспечение информационной безопасности SRS.

Преподаватель (Модератор рейтинга) – сотрудник учебного заведения, отвечающий за содержательное наполнение системы и верификацию достижений: ввод данных о результатах учебной деятельности, подтверждение внеучебных заслуг студентов для начисления бонусных баллов, настройку критериев получения специфических наград (бейджей) по своим дисциплинам и анализ статистики успеваемости групп.

Студент (Конечный пользователь) – основной участник системы, взаимодействующий с игровым интерфейсом: просмотр индивидуального рейтинга и позиции в общем списке, отслеживание истории начисления баллов, получение уведомлений о новых достижениях и уровнях, а также доступ к визуализированным формам отчетности о собственном прогрессе в рамках образовательного трека.

2. Цели и назначение создания автоматизированной системы

2.1. Цели создания АС

Создание информационной системы «Информационная система рейтинговой оценки студентов (SRS)» (далее — ИС) направлено на достижение следующих целей, выраженных в количественных показателях:

Технические показатели:

- Обеспечение уровня доступности ИС не менее 99,7% (допустимое время простоя — не более 26 часов в год) для обеспечения непрерывного доступа студентов к рейтингам;

- Время отклика интерфейса при запросе данных о текущем рейтинге не должно превышать 500 миллисекунд при стандартной нагрузке;

- Обновление позиций в общем рейтинге после начисления баллов должно происходить в режиме реального времени или с задержкой не более 10 секунд;

- Система должна поддерживать одновременную работу не менее 5000 активных пользователей в час без деградации производительности в периоды пиковой активности (сессия, контрольные недели).

Технологические показатели:

- Автоматизация процесса учета достижений студентов, обеспечивающая сокращение времени преподавателей на ручной подсчет баллов и формирование бумажных рейтингов на 75–85%;

- Достижение корректности начисления баллов (отсутствие ошибок в алгоритмах ранжирования) на уровне 100% при условии валидности входных данных;

- Реализация механизмов мгновенного визуального подтверждения достижений (выдача бейджей, повышение уровня), обеспечивающая рост вовлеченности студентов в образовательный процесс на 30–40% по сравнению с традиционными методами.

Критериями оценки достижения целей являются: стабильное функционирование системы в течение одного учебного семестра опытной эксплуатации без критических сбоев и потери данных о прогрессе; успешная интеграция с электронными журналами и внешними базами данных достижений (источники баллов), подтвержденная корректным отображением позиций студентов; соответствие фактических показателей производительности заявленным в текущем техническом задании.

2.2. Назначение системы

Информационная система «Информационная система рейтинговой оценки студентов (SRS)» предназначена для автоматизации мониторинга учебной и внеучебной активности, а также управления мотивацией участников в образовательных учреждениях. Система управляет процессами накопления и визуализации достижений, которые включают в себя: сбор и обработку данных о событиях (успеваемость, посещаемость, активность), возникающих в цифровой среде учебного заведения; расчет баллов согласно заданным алгоритмам геймификации; формирование динамических рейтингов (индивидуальных, групповых, курсовых); визуализацию прогресса через систему игровых статусов и наград (бейджей); контроль корректности начисления бонусов и предотвращение накруток; логирование всех изменений в рейтинговых таблицах и предоставление аналитических данных преподавателям и администрации.

Система будет использоваться в высших учебных заведениях, колледжах, центрах дополнительного профессионального образования, а также в корпоративных университетах и иных организациях, внедряющих современные методики контроля качества обучения.

Система интегрируется с существующей Электронной информационно-образовательной средой (ЭИОС) и системами управления обучением (LMS), что обеспечивает централизованный, объективный и прозрачный учет достижений всех участников учебного процесса в режиме реального времени.

3. Характеристика объектов автоматизации

3.1. Основные сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации является процесс мониторинга успеваемости и формирования рейтинговой оценки пользователей (студентов и преподавателей) в рамках образовательной деятельности учебного заведения.

До внедрения информационной системы рейтинговой оценки (SRS) учет достижений и ранжирование студентов осуществлялись преподавателями и сотрудниками деканата вручную. На основе данных из академических журналов и ведомостей сотрудники формировали сводные таблицы в MS Excel, самостоятельно рассчитывая средний балл и позиции учащихся. Учет внеучебных достижений (научные публикации, волонтерство, спорт) велся разрозненно, а начисление бонусных баллов за активность требовало индивидуального подтверждения для каждого студента. Подготовка актуального рейтинга группы или курса занимала от 3 до 6 рабочих часов в неделю на одного сотрудника. Публикация результатов происходила с задержкой, а визуализация прогресса (графики, уровни) практически не применялась, что приводило к низкой осведомленности студентов о своем положении в рейтинге и снижению мотивации. Количество занятых в процессе сотрудников составляло до 8–10 человек, при этом до 20 % данных об активности терялись или учитывались несвоевременно.

После внедрения автоматизированной системы процесс рейтингования будет осуществляться следующим образом: Система автоматически агрегирует данные о событиях от образовательной платформы (сдача лабораторных работ, прохождение тестов, посещаемость) через программные интерфейсы. На основе заложенных алгоритмов геймификации система мгновенно конвертирует академические успехи в баллы, присваивает пользователю соответствующий игровой статус (уровень) и выдает цифровые награды (бейджи) при достижении определенных контрольных точек. Обновление глобальных и локальных рейтингов происходит в режиме реального времени; студенты получают доступ к интерактивному дашборду с визуализацией своих достижений, а преподаватели — к аналитическому модулю для оценки динамики обучения без необходимости ручного сведения данных.

3.2. Условия эксплуатации объекта автоматизации

Для поддержания бесперебойной работы АС должны поддерживаться следующие критерии:

Многопользовательский режим работы: Система должна поддерживать одновременную работу не менее 100 активных сотрудников (преподаватели, модераторы рейтинга, администраторы) и до 5000 студентов, просматривающих свои достижения, при этом производительность интерфейса и скорость обработки транзакций по начислению баллов должны оставаться стабильными.

Кроссплатформенность и доступность: Пользователи системы (студенты и преподаватели) используют различные устройства (персональные компьютеры, планшеты, смартфоны) и современные веб-браузеры (Chrome, Firefox, Safari, Edge), что требует адаптивной верстки интерфейса и корректного отображения графических элементов геймификации (бейджей, прогресс-баров) на любых экранах.

Обеспечение конфиденциальности и целостности данных: Строгое соблюдение законодательства о защите персональных данных пользователей (ФИО, оценки, академические достижения), а также реализация механизмов защиты от несанкционированного изменения рейтинговых баллов для предотвращения фальсификации результатов.

4. Требования к автоматизированной системе

4.1. Требования к структуре АС в целом

Функциональная структура системы представлена на рисунке 1.

Рисунок 1- Функциональная структура системы

4.1.1 Перечень подсистем и их основные характеристики

В информационной системе «Информационная система рейтинговой оценки студентов (SRS)» взаимодействие между модулями организовано следующим образом.

Внешняя образовательная платформа передает данные о действиях пользователей (прохождение тестов, посещаемость, активность) через REST API в модуль управления профилями и модуль обработки образовательных событий. Модуль управления профилями принимает данные о студентах (ФИО, группа, ID), актуализирует базу участников при изменении их статуса и фиксирует параметры персонализации интерфейса. Вся информация сохраняется в центральной базе данных.

Модуль обработки образовательных событий получает от платформы триггеры различных типов: сдача задания, публикация научной статьи, участие в мероприятии, получение оценки, закрытие дедлайна. События ранжируются по приоритету и передаются в модуль расчета баллов и достижений.

Модуль расчета баллов и достижений, получив данные о событии, обращается к базе данных за соответствующими правилами начисления (коэффициенты и веса настраиваются администраторами через модуль администрирования). На основе алгоритмов геймификации выполняется начисление опыта (XP) и проверка условий для разблокировки наград (бейджей). После расчета обновленные данные о прогрессе пользователя передаются в модуль формирования рейтингов.

Модуль формирования рейтингов отвечает за динамическое построение лидербордов. Он управляет очередями обновлений для снижения нагрузки на БД и формирует срезы по различным критериям: общий рейтинг, рейтинг внутри группы, рейтинг по конкретной дисциплине. После обновления позиций информация направляется в модуль визуализации и уведомлений.

Модуль визуализации и уведомлений отвечает за отображение прогресса в личном кабинете студента. Он генерирует графические элементы (прогресс-бары, иконки достижений) и инициирует push-уведомления о повышении уровня или получении новой награды. Модуль также обрабатывает запросы студентов на просмотр истории начислений. Все изменения статусов и полученные награды фиксируются в модуле логирования и аудита.

Модуль логирования и аудита записывает все транзакции по начислению баллов (дата, время, основание, количество), а также действия преподавателей по ручному вводу достижений. Эти данные используются для обеспечения прозрачности рейтинга и исключения спорных ситуаций.

Администраторы системы имеют доступ к модулю администрирования, где настраивают глобальные правила игры, управляют API-ключами для интеграции с внешними LMS и правами доступа. Преподаватели (модераторы) работают с модулем управления правилами и верификации, подтверждая внеучебные достижения студентов и просматривая аналитику успеваемости по своим курсам.

4.1.2 Требования к способам и средствам информационного взаимодействия компонентов

Взаимодействие между модулями внутри монолита осуществляется через вызовы функций (прямые или внутренние интерфейсы). С внешними системами, а именно с электронной информационно-образовательной средой (ЭИОС) или LMS-платформой, взаимодействие осуществляется через REST API по протоколу HTTPS с шифрованием TLS. Данные передаются в структурированном формате JSON. Аутентификация запросов выполняется с помощью API-ключей или протокола OAuth 2.0.

Взаимодействие между серверной частью системы и клиентским интерфейсом (личным кабинетом студента/преподавателя) осуществляется по протоколу HTTPS для передачи данных и WebSockets для обеспечения обновления рейтинговых таблиц и вывода уведомлений о достижениях в режиме реального времени. Для хранения и обмена медиа-контентом (иконки бейджей, аватары пользователей) используется протокол HTTP/S с обращением к объектному хранилищу или внутреннему файловому серверу.

4.1.3 Требования к характеристикам взаимосвязей со смежными системами

Информационная система рейтинговой оценки (SRS) взаимодействует с образовательной платформой (LMS/ЭИОС), которая является основным источником событий об академической активности и данных о пользователях, через REST API по протоколу HTTPS с шифрованием TLS. Также система взаимодействует с клиентскими веб-приложениями и мобильными интерфейсами пользователей по протоколам HTTPS и WebSockets для обеспечения мгновенного отображения изменений в глобальных рейтингах и выдачи игровых наград.

4.1.4 Требования к режиму функционирования

Штатный режим: система функционирует круглосуточно в режиме 24/7, обеспечивая непрерывный сбор данных об активности студентов, мгновенный расчет баллов и актуализацию позиций в рейтинговых таблицах. Плановое техническое обслуживание проводится не чаще одного раза в месяц в часы минимальной активности пользователей (ночное время) с предварительным уведомлением администраторов и модераторов.

Режим отказоустойчивости: при возникновении критических сбоев (отказ серверного оборудования, прерывание сетевого соединения, ошибки БД) система должна обеспечивать полную сохранность накопленных данных о баллах и достижениях. После восстановления работоспособности система должна автоматически синхронизировать пропущенные события из очереди образовательной платформы, пересчитать рейтинги и восстановить корректное отображение прогресса в личных кабинетах. Потеря данных о транзакциях начисления баллов не допускается.

Режим технического обслуживания: доступ к пользовательским интерфейсам временно ограничен, система доступна только для администратора для проведения обновлений алгоритмов геймификации, миграции данных или настройки интеграционных шлюзов.

4.1.5 Требования по диагностированию:

Система должна вести логи всех критических событий и ошибок, включая: сбои при получении данных об активности от образовательной платформы (LMS/ЭИОС), ошибки выполнения алгоритмов начисления баллов, недоступность базы данных профилей и достижений, превышение лимитов запросов к API, конфликты при одновременном обновлении глобальных рейтингов и ошибки визуализации игровых элементов. Должна быть предусмотрена возможность мониторинга состояния компонентов системы, актуальности очередей обработки событий и целостности данных о прогрессе студентов через веб-интерфейс администратора.

4.1.6 Перспективы развития, модернизации:

Модульная структура монолитного приложения позволяет в будущем расширять функциональность системы без изменения её ядра. К перспективным направлениям развития относятся: внедрение новых игровых механик (командные соревнования, квесты, системы «гильдий» для студенческих групп) путём добавления соответствующих модулей расчета; расширение интеграционных шлюзов с внешними системами (электронные библиотеки, системы учета волонтерской деятельности, научные порталы); внедрение элементов искусственного интеллекта для формирования персональных рекомендаций по повышению рейтинга студента; масштабирование системы путём увеличения ресурсов сервера (вертикальное масштабирование) или развёртывания кластерной архитектуры с балансировкой нагрузки (горизонтальное масштабирование) при росте числа активных пользователей свыше 100 000 человек.

4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым АС

Функции, выполняемые АС, приведены в Таблице 1.

Таблица 1 – Функции, выполняемые АС

| Функция | Задача |
| --- | --- |
| Мониторинг академических данных | Сбор информации об оценках и посещаемости |
|  | Сбор данных о внеучебной активности (спорт, наука, творчество) |
|  | Сбор информации о выполнении учебных планов |
|  | Автоматическое обновление данных из внешних баз (LMS/Деканат) |
| Анализ и прогнозирование прогресса | Выявление студентов с отрицательной динамикой рейтинга |
|  | Использование алгоритмов прогнозирования итогового балла |
|  | Анализ исторических данных по успеваемости прошлых периодов |
| Управление игровыми механиками | Автоматический расчет очков опыта (XP) на основе достижений |
|  | Присвоение виртуальных наград (бейджей) и уровней |
|  | Формирование динамических таблиц лидеров (лидербордов) |
|  | Интеграция с профилями социальных сетей или внутренним порталом |
| Координация рейтинговых процессов | Автоматизированное распределение студентов по лигам или группам |
|  | Распределение квестов и заданий для повышения рейтинга |
|  | Интеграция с учетными системами вуза для верификации данных |
|  | Автоматизация формирования итоговых рейтинговых списков |
| Информирование студентов и преподавателей | Отправка Push-уведомлений о получении новых баллов или достижений |
|  | Отправка оповещений о потере позиции в общем рейтинге |
|  | Интеграция с чат-ботами для оперативной проверки своего статуса |

Рисунок 1 – Функциональная структура системы

В системе SRCS взаимодействие между подсистемами организовано следующим образом.

Внешние системы, такие как API электронного журнала, LMS и базы данных деканата, обмениваются данными с подсистемой управления профилями и достижениями, передавая информацию о новых оценках и получая обновленные статусы студентов. После этого подсистема управления профилями передает данные в подсистему игровых механик для проверки условий получения наград и начисления очков опыта (XP). Одновременно информация об активности передается в подсистему расчета рейтингов, чтобы запланировать обновление позиций в лидербордах.

Получив данные от подсистемы управления профилями, подсистема игровых механик проверяет выполнение критериев для выдачи достижений, формирует список наград и подготавливает их к присвоению. Затем информация о полученном опыте передается в подсистему расчета рейтингов, чтобы алгоритмы учитывали новые баллы при построении итоговой таблицы лидеров.

Подсистема расчета рейтингов получает данные от подсистем управления профилями и игровых механик и рассчитывает текущие позиции студентов с учетом сложности заданий, накопленного XP и времени выполнения работ. После формирования рейтинговых списков информация о них передается в подсистему аналитики, где фиксируются отклонения от учебных планов, падение активности и общая динамика успеваемости.

Подсистема аналитики обрабатывает данные о фактическом прогрессе студентов, анализирует возможные отставания и выявляет проблемные участки в учебном процессе. На основе этих данных система отправляет рекомендации обратно в подсистему расчета рейтингов для оптимизации баланса баллов и корректировки сложности квестов. Если аналитика выявляет критическое падение успеваемости или риски отчисления, информация передается в подсистему оповещений, чтобы предупредить студентов и администраторов (преподавателей).

Подсистема оповещений получает данные из подсистем аналитики и расчета рейтингов, чтобы уведомить студентов и администраторов о новых достижениях, изменениях в рейтинговой таблице или возможных проблемах с успеваемостью. Обновления отправляются через Email, SMS или push-уведомления, чтобы пользователи могли своевременно получать информацию о своем академическом прогрессе

4.3 Требования к видам обеспечения АС

4.3.1 Математическое обеспечение

Система использует алгоритмы ранжирования, динамического расчета очков опыта (XP) и многофакторного анализа успеваемости. Они позволяют прогнозировать итоговый рейтинг студента к концу семестра, анализировать сложность полученных достижений и распределять весовые коэффициенты между академической и внеучебной деятельностью. Для адаптации уровней сложности «квестов» и балансировки игровой экономики рейтинга применяются автоматизированные аналитические модули и элементы статистического анализа.

4.3.2 Информационное обеспечение

Система хранит данные о профилях студентов, истории начисления баллов, разблокированных достижениях и составе учебных групп в реляционных и NoSQL базах данных. Обмен данными с внешними образовательными средами осуществляется через API (REST, WebSockets) с поддержкой стандартов обмена учебной информацией (JSON, XML, CSV). Реализованы механизмы резервного копирования транзакций начисления баллов, проверки целостности рейтинговых таблиц и оперативного восстановления информации о прогрессе пользователей.

4.3.3 Лингвистическое обеспечение

Поддерживаются русский и английский языки с возможностью расширения локализации. Интерфейс системы обеспечивает интуитивное взаимодействие с пользователем, используя терминологию геймификации (уровни, ранги, награды). Система поддерживает автоматическое формирование отчетов об успеваемости и рассылку поздравительных уведомлений о новых достижениях на выбранном пользователем языке.

4.3.4 Программное обеспечение

Функциональность системы включает управление игровыми профилями, расчет лидербордов, контроль выполнения условий для получения наград и push-уведомления. Используются как собственные программные модули для реализации уникальных механик SRCS, так и интеграции с существующими образовательными платформами (Moodle, Canvas, системы управления деканатом) при условии их совместимости с архитектурой системы. Модульная структура позволяет гибко настраивать правила начисления рейтинга под специфику разных факультетов или курсов.

4.3.5 Техническое обеспечение

Платформа, на которой будет развернута серверная часть системы, должна удовлетворять следующим минимальным требованиям:

­ не менее 16 GB оперативной памяти;

­ не менее 256 GB свободного места на SSD;

­ OC на базе Linux или Windows Server;

­ поддерживаемый протокол передачи данных HTTP / HTTPS, скорость

передачи данных 10 Мбит/с;

­ процессор с тактовой частотой не менее 2.5 GHz, не менее 4 ядер.

4.3.6 Метрологическое обеспечение

Метрологическое обеспечение контролирует точность математических расчетов рейтинга, начисления очков опыта и соблюдения временных интервалов (дедлайнов) при выполнении учебных квестов. В системе заданы алгоритмические правила округления баллов, применяются автоматизированные методы верификации данных, поступающих из внешних систем (LMS). Для контроля корректности работы счетчиков используются эталонные наборы тестовых данных и автоматические тесты логики начисления достижений. Оценка точности алгоритмов ранжирования проводится в рамках внутренней экспертизы на соответствие образовательным стандартам и требованиям системы качества вуза.

4.3.7 Организационное обеспечение

Организационное обеспечение определяет зоны ответственности администраторов системы, преподавателей (модераторов контента) и студентов. Установлены регламенты внесения данных об учебных успехах, правила взаимодействия пользователей при возникновении спорных ситуаций по рейтингу и порядок реагирования на технические инциденты. В системе предусмотрены инструкции по восстановлению прогресса студентов при сбоях и сценарии отката некорректно начисленных баллов. Документация включает внутренние регламенты учебного заведения и подробные инструкции по эксплуатации игрового интерфейса.

4.4.8 Методическое обеспечение

Методическое обеспечение включает нормативные документы (локальные акты вуза о рейтинговой системе, профильные ГОСТы на автоматизированные системы). Обеспечен доступ к актуальной информации о правилах геймификации и критериях получения наград для всех участников образовательного процесса. Разработаны обучающие материалы, видео-инструкции для студентов по использованию личного кабинета и методические рекомендации для преподавателей по настройке системы поощрений.

4.4 Общие технические требования к АС

4.4.1 Требования к численности и квалификации персонала

4.4.2 Требования к надежности

4.4.3 Требования по безопасности

4.4.4 Требования к эргономике и технической эстетике

4.4.5. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту

4.4.6. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

4.4.7. Требования по сохранности информации

4.4.8. Требования к стандартизации и унификации

5. Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы

Разработка системы предполагается по укрупненному календарному плану, приведенному в таблице 2.

Таблица 2 - Календарный план работ по созданию АС

| № | Этап работы | Описание | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ требований и подготовка ТЗ | Изучение методик геймификации в образовании, анализ интеграции с LMS и базами данных вуза, формирование технического задания. | 14.02.2026 – 19.02.2026 |
| 2 | Проектирование системы | Разработка архитектуры игровой логики, выбор технологий, проектирование баз данных для хранения XP, достижений и лидербордов. | 21.02.2026 – 05.03.2026 |
| 3 | Разработка программного кода | Реализация серверной части SRCS, программирование алгоритмов расчета рейтинга, модулей достижений и интерфейсов личного кабинета. | 07.03.2026 – 16.04.2026 |
| 4 | Тестирование и устранение ошибок | Проведение функционального тестирования игровых механик, проверка корректности начисления баллов и нагрузочное тестирование лидербордов. | 18.04.2026 – 23.04.2026 |
| 5 | Внедрение и интеграция | Развертывание системы на серверах вуза, подключение модулей синхронизации с электронными журналами и внешними API образовательных платформ. | 25.04.2026 – 30.04.2026 |
| 6 | Обучение персонала и подготовка документации | Проведение инструктажа для преподавателей (модераторов) и администраторов системы, передача руководств пользователя и документации. | 02.05.2026 – 28.05.2026 |
| 7 | Итоговая приемка и ввод в эксплуатацию | Проверка соответствия системы критериям вовлеченности, пилотный запуск в учебных группах, подписание актов ввода в эксплуатацию. | 30.05.2026 |

6. Порядок разработки автоматизированной системы

7. Порядок контроля и приёмки автоматизированной системы

7.1 Порядок организации разработки АС

7.2 Перечень документов и исходных данных для разработки АС

7.3. Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ

7.4. Порядок проведения экспертизы технической документации

7.5. Перечень макетов, порядок их разработки, изготовления и испытаний

7.6. Порядок разработки, согласования и утверждения плана совместных работ

7.7. Требования к гарантийным обязательствам разработчика

7.8. Порядок проведения технико-экономической оценки разработки АС

7.9. Порядок разработки, согласования и утверждения программы обеспечения надежности

8. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу автоматизированной системы в действие

8.1 Виды испытаний

8.2 Состав и методы испытаний:

9. Требования к документированию

9.1 Создание условий функционирования

9.2 Организационно-штатные мероприятия:

9.3 Обучение персонала

Документы оформляются в соответствии с Единой системой программной документации (ЕСПД) и требованиями ГОСТ 19.105-78, ГОСТ 19.106-78, ГОСТ 34.602-2020. Они должны включать титульный лист, оглавление, основные разделы и приложения.

В случае отсутствия государственных нормативов для отдельных видов документации их структура и содержание определяются на основе внутренних регламентов разработчика.

9.4 Преобразование данных:

10. Источники разработки

- ГОСТ 34.602-2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;

- ГОСТ Р 59793-2021. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

- ГОСТ Р 59795-2021. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов;

- ГОСТ 19.106-78. Единая система программной документации. Требования к программным документам, выполненным печатным способом.

- ГОСТ 19.105-78. Единая система программной документации. Общие требования к программным документам;

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000. Информационная технология. Пакеты программ. Требования к качеству и тестирование;

- ГОСТ 34.201-2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;

- ГОСТ Р 59795-2021. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.